Documento de Planeación - ETAPA 2: Definición de Objetivos, Roles, Cronograma y Recursos

1. Asignación de Roles y Funciones del Equipo de Proyecto

Para el desarrollo del proyecto SportFusion, se propone un equipo multidisciplinario con los siguientes roles clave, siguiendo la estructura solicitada: Líder, Analista, Diseñador UI, Programadores (Backend y Frontend) y Tester.

| Rol | Función Principal | Responsabilidades Clave |
| --- | --- | --- |
| Líder de Proyecto | Coordinar, planificar y supervisar todas las actividades del proyecto, asegurando el cumplimiento de objetivos, plazos y presupuesto. | - Gestión de recursos y riesgos. - Comunicación con stakeholders (Dueño, Gerente). - Toma de decisiones estratégicas. - Liderar reuniones de seguimiento. |
| Analista de Negocio/Funcional | Servir de puente entre los requisitos del negocio y el equipo técnico, asegurando que el producto final satisfaga las necesidades de SportFusion. | - Documentación detallada de requisitos (funcionales y no funcionales). - Análisis de los problemas detectados (inventario, pagos, notificaciones). - Definición de casos de uso y flujos de trabajo. |
| Diseñador UI/UX | Crear la interfaz de usuario (UI) y definir la experiencia de usuario (UX) para la plataforma web y móvil, enfocándose en la usabilidad y accesibilidad. | - Elaboración de prototipos de baja y alta fidelidad. - Diseño de la interfaz responsive (web y móvil). - Asegurar una experiencia de compra fluida y clara (filtros, carrito, seguimiento). |
| Programador Backend | Desarrollar la lógica del lado del servidor, la API, la gestión de la base de datos y la integración de sistemas externos (pagos, inventario). | - Implementación de la lógica de negocio (inventario, pedidos, usuarios). - Desarrollo de APIs seguras y eficientes. - Integración con pasarelas de pago y sistemas de stock. |
| Programador Frontend | Implementar la interfaz de usuario diseñada por el equipo de UI/UX, asegurando la funcionalidad y el rendimiento en el navegador y dispositivos móviles. | - Desarrollo de la interfaz de usuario interactiva. - Optimización del rendimiento y la velocidad de carga. - Implementación de la lógica de presentación (filtros, búsqueda, recomendaciones). |
| Tester (QA) | Planificar y ejecutar pruebas para identificar errores, asegurar la calidad del software y verificar que el sistema cumpla con los requisitos definidos. | - Creación de planes y casos de prueba. - Ejecución de pruebas funcionales, de usabilidad y de rendimiento. - Reporte y seguimiento de bugs hasta su resolución. |

Ejemplo de Asignación de Nombres (Sugerencia)

- Maciel → Líder de Proyecto

- Rafael → Tester (QA)

- Belinda → Programador Backend

- Maciel → Programador Frontend

- Rafael → Diseñador UI/UX

- Belinda → Analista de Negocio/Funcional

Esta asignación es un ejemplo y debe ser confirmada por el equipo de SportFusion.

2. Elaboración del Cronograma (Diagrama de Gantt - 8 Semanas)

El cronograma del proyecto se estructura en 8 semanas, distribuyendo las actividades principales de desarrollo de la plataforma SportFusion. Este cronograma es una representación de alto nivel de un Diagrama de Gantt.

| Fase | Tarea Principal | Duración (Semanas) | Semanas de Ejecución |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Planificación y Requisitos | 1.1. Definición Final de Requisitos | 1 | [X] |
|  | 1.2. Configuración del Entorno y Repositorio | 1 | [X] |
| II. Diseño y Prototipado | 2.1. Diseño de Prototipos UI/UX (Baja y Alta Fidelidad) | 2 | [X][X] |
|  | 2.2. Diseño del Esquema de Base de Datos | 1 | [X] |
| III. Desarrollo Backend (Lógica Central) | 3.1. Desarrollo de Módulos de Usuarios y Autenticación | 2 | [X][X] |
|  | 3.2. Desarrollo de API de Inventario y Catálogo | 3 | [X][X][X] |
|  | 3.3. Integración con Pasarelas de Pago y Envío | 2 | [X][X] |
| IV. Desarrollo Frontend (Interfaz de Usuario) | 4.1. Implementación de Interfaz (Registro, Login, Home) | 2 | [X][X] |
|  | 4.2. Implementación de Búsqueda y Filtros Avanzados | 2 | [X][X] |
|  | 4.3. Desarrollo de Carrito de Compras y Checkout | 2 | [X][X] |
| V. Desarrollo de Módulos Avanzados | 5.1. Desarrollo de Panel Administrativo (CRUD) | 2 | [X][X] |
|  | 5.2. Implementación de Algoritmos de Recomendación | 1 | [X] |
|  | 5.3. Desarrollo de Sistema de Notificaciones Personalizadas | 1 | [X] |
| VI. Pruebas y Despliegue | 6.1. Pruebas Funcionales y de Integración (QA) | 2 | [X][X] |
|  | 6.2. Pruebas de Rendimiento y Seguridad | 1 | [X] |
|  | 6.3. Despliegue en Entorno de Producción (MVP) | 1 | [X] |

Representación Visual del Cronograma (Gantt Simplificado)

| Tarea | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 5 | Sem. 6 | Sem. 7 | Sem. 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Planificación | X |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Diseño |  | X | X |  |  |  |  |  |
| III. Backend |  |  |  | X | X | X |  |  |
| IV. Frontend |  |  |  | X | X | X |  |  |
| V. Módulos Avanzados |  |  |  |  | X | X |  |  |
| VI. Pruebas y Despliegue |  |  |  |  |  |  | X | X |

Nota: La distribución de tareas se ha optimizado para permitir el desarrollo en paralelo (Backend y Frontend) a partir de la Semana 4, una vez finalizado el diseño y el esquema de la base de datos.

3. Definición de Herramientas

Se proponen dos herramientas por cada rubro esencial para el desarrollo del proyecto SportFusion, seleccionando una de ellas con su respectiva justificación, basándose en la necesidad de un sistema robusto, escalable y con un desarrollo ágil.

| Rubro | Propuesta 1 | Propuesta 2 | Herramienta Seleccionada |
| --- | --- | --- | --- |
| Repositorio/Control de Versiones | GitHub | GitLab | GitHub |
| Diseño de Prototipos | Figma | Sketch | Figma |
| Herramientas de Programación (Stack) | Python (Django/Flask) | Node.js (Express/NestJS) | Python con Django |
| Herramientas de Base de Datos | PostgreSQL | MySQL | PostgreSQL |

Justificación de la Selección de Herramientas

3.1. Repositorio o Control de Versiones: GitHub

- Justificación: GitHub es la plataforma de control de versiones más utilizada a nivel mundial, lo que garantiza una curva de aprendizaje baja para el equipo y una amplia disponibilidad de recursos y soporte. Su integración con herramientas de CI/CD (Integración Continua/Despliegue Continuo) es excelente, y sus funcionalidades de Issues y Projects permiten una gestión de tareas y un seguimiento de errores eficiente, complementando perfectamente el tablero de Trello.

3.2. Diseño de Prototipos: Figma

- Justificación: Figma es una herramienta de diseño de interfaz de usuario basada en la nube que permite la colaboración en tiempo real. Esto es crucial para que el Diseñador UI/UX, el Analista y los Programadores trabajen simultáneamente en los prototipos. Su capacidad para crear prototipos interactivos de alta fidelidad y su función de Dev Mode facilitan la transferencia de especificaciones de diseño a código, acelerando la fase de desarrollo.

3.3. Herramientas de Programación: Python con Django

- Justificación: Se selecciona Python como lenguaje principal, utilizando el framework Django. Python es conocido por su sintaxis clara y su rapidez de desarrollo, lo que es ideal para un proyecto con un cronograma de 8 semanas. Django es un framework "batteries-included" (con todo incluido) que ofrece soluciones robustas y seguras para la autenticación de usuarios, el panel administrativo (Django Admin) y la gestión de bases de datos, que son requisitos clave para SportFusion (Registro/Login, Panel Administrativo). Esto permite enfocarse en la lógica de negocio en lugar de construir componentes básicos desde cero.

3.4. Herramientas de Base de Datos: PostgreSQL

- Justificación: PostgreSQL es una base de datos relacional de código abierto conocida por su robustez, fiabilidad y capacidad para manejar grandes volúmenes de datos complejos. Es especialmente adecuado para sistemas transaccionales como SportFusion, donde la integridad de los datos (inventario, pedidos, pagos) es crítica. Además, PostgreSQL ofrece soporte avanzado para características como JSON, lo que proporciona flexibilidad, y se integra de manera nativa y eficiente con el framework Django.

4. Producto Esperado: Tablero de Gestión en Trello

El segundo producto esperado de esta etapa es un Tablero de Gestión en Trello que servirá como herramienta visual y colaborativa para el seguimiento diario del proyecto.

Estructura Propuesta para el Tablero de Trello

Se propone una estructura de tablero simple y funcional, basada en el flujo de trabajo ágil (Kanban), que permite al equipo visualizar el estado de cada tarea.

| Columna (Lista de Trello) | Propósito |
| --- | --- |
| Backlog (Pendiente) | Contiene todas las tareas y requisitos del p + + -0 0-+.36+royecto (basados en las funciones principales de la Propuesta Inicial). |
| To Do (Por Hacer) | Tareas priorizadas y listas para ser tomadas por los miembros del equipo en el ciclo de trabajo actual (ej. la semana en curso). |
| In Progress (En Curso) | Tareas que están siendo activamente desarrolladas por un miembro del equipo. |
| Testing (Pruebas) | Tareas completadas por los programadores y que están siendo revisadas por el Tester (QA). |
| Done (Terminado) | Tareas que han sido probadas, verificadas y están listas para ser desplegadas. |

Guía de Uso y Gestión

- Creación de Tarjetas: Cada tarea del cronograma (Sección 2) y cada requisito funcional (Sección 1 de la Propuesta Inicial) debe convertirse en una tarjeta en la lista Backlog.

- Asignación: Se debe asignar la tarjeta al miembro del equipo responsable (según la Sección 1 de Roles).

- Etiquetas (Labels): Utilizar etiquetas para clasificar las tareas por tipo (ej. Backend, Frontend, UI/UX, Bug, Urgente).

- Movimiento: Las tarjetas se mueven de izquierda a derecha a medida que el trabajo progresa. El Líder de Proyecto y el Tester son clave para asegurar el flujo correcto.

- Checklists: Dentro de cada tarjeta, se pueden usar checklists para desglosar subtareas o criterios de aceptación (lo que el Tester debe verificar).

Resumen del Producto Final de la ETAPA 2

El producto final de la ETAPA 2 consiste en:

- Documento de Planeación: El presente documento, que incluye:

  - Asignación de Roles y Funciones.

  - Cronograma de 8 semanas (Diagrama de Gantt).

  - Definición y Justificación de Herramientas (GitHub, Figma, Python/Django, PostgreSQL).

- Tablero de Gestión en Trello: Un tablero virtual creado y configurado con las listas y las primeras tareas del Backlog listas para la gestión diaria del proyecto.